| Согласовано Глава Жуковской городской администрации ____________ А.М. Денисов «_____» _____________ 2013 г. |  | Утверждено Председатель управления Государственного регулирования тарифов Брянской области ____________ Н.А. Калюк «_____» _____________ 2013 г. |
| --- | --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

развития канализационного хозяйства ООО «СТОК» на 2014-2016г.

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Увеличение степени автоматизации КНС№2, 3, 4 г.Жуковка -прокладка оптоволоконного кабеля от КНС№2, 3, 4 для включения данных канализационных насосных станций в общую централизованную диспетчерскую сеть; устройство системы бесперебойного энергоснабжения объектов. Монтаж затвора с электроприводом на КНС №2. | 1 КНС | - повышение надёжности и качества связи между производственными объектами и диспетчерским пультом управления; - снижение производственных затрат (фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала); - повышение надёжности работы оборудования за счёт исключения влияния «человеческого фактора» на работу системы. | 3 | 1 | 2 |  | 1200 | 400 | 800 |  |
| 1.2. | Замена 2-х насосов на КНС №3 в г. Жуковка, на насосы СД 160-45 б с большей производительностью. | 1 насос | - увеличение степени санитарно-технической надежности; повышение производительности работы оборудования и снижение затрат на электроэнергию. | 2 | 2 |  |  | 220 | 220 |  |  |
| 1.3. | Замена участка напорного коллектора в г.Жуковка от линии ЛЭП 10кВ до очистных сооружений ООО «Септик». | м.п. | -повышение качества предоставляемых услуг населению, по обеспечению надёжного, бесперебойного водоотведения. - повышение надёжности работы сетей; - снижение эксплуатационных затрат; - улучшение экологической обстановки. | 600 |  |  | 600 | 1600 |  |  | 1600 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 3020 | 620 | 800 | 1600 |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  | 3020 | 620 | 800 | 1600 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий ООО «СТОК»					Зенькин В.А.